Дело № 5-83-35/2018

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

дата	         			               		 пгт. Советский Республики Крым

Мировой судья судебного участка № 83 Советского судебного района (Советский муниципальный район) Республики Крым Ратушная Людмила Анатольевна (Республика Крым, Советский район, пгт. Советский, ул. А.Матросова, 1а), рассмотрев дело об административном правонарушении о привлечении к административной ответственности Общества с ограниченной ответственностью «СПП ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ» по части 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

У С Т А Н О В И Л:

ООО «СПП ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ» совершило правонарушение, предусмотренное ч.7 ст.7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при следующих обстоятельствах.

По состоянию на дата в результате ненадлежащего выполнения своих обязанностей, ООО «СПП ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ» не исполнило обязательства, предусмотренные муниципальным контрактом от дата № номер на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт муниципального бюджетного дошкольного образовательного наименование организации адрес», заключенного между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным наименование организации адрес в лице заведующей фио и ООО «СПП ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ» в лице директора фио.

Так, в силу пункта 2.1 муниципального контракта, цена Контракта устанавливается в соответствии со Сводной сметой стоимости строительства и составляет сумма, в том числе НДС сумма.

Пунктом 4.1 данного контракта установлено, что работы предусмотренные настоящим Контрактом, выполняются в соответствии с графиком производства работ. Окончания работ – не позднее дата.

Однако в установленный в муниципальном контракте срок – дата ООО «СПП ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ» работы, предусмотренные контрактом, не выполнены, сумма неисполненных обязательств по состоянию на дата составляет сумма, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, так как нарушило право граждан Российской Федерации на получение дошкольного образования.

Законный представитель ООО «СПП ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ» в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом, причины неявки суду не сообщил, ходатайств об отложении судебного разбирательства не поступало, в связи с чем суд считает возможным рассмотреть дело в его отсутствие.

При рассмотрении дела об административном правонарушении юрисконсульт ООО «СПП ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ» Шведенко Ю.Л. не оспаривая фактических обстоятельств совершенного правонарушения, пояснила, что несвоевременному исполнению работ, предусмотренных муниципальным контрактом, предшествовали объективные причины: не соответствие проекта ГОСТам, СНиПам. В связи с чем были направлены документы на экспертизу проектно-сметной документации.

Прокурор Махалин А.В. обстоятельства, изложенные в постановлении о возбуждении дела об административном правонарушении от дата, поддержал, указывая о том, что совершенным правонарушением причинен вред охраняемым законом интересам общества, выразившееся в нарушении гарантированных Конституцией РФ прав на дошкольное образование и просил суд признать ООО «СПП ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ» виновным в совершении административного правонарушения, назначив, наказание, предусмотренное ч.7 ст.7.32 КоАП РФ.

В судебном заседании свидетель фио пояснила, что является заведующей наименование организации адрес и между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным наименование организации адрес и ООО «СПП ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ» заключен контракт № номер  на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт муниципального бюджетного дошкольного образовательного наименование организации адрес». Пунктом 4.1 данного контракта установлено, что работы предусмотренные настоящим Контрактом, выполняются в соответствии с графиком производства работ. Окончания работ – не позднее дата. При этом указала, что фактически детский сад был введен в эксплуатацию дата без подписания актов приемки законченного строительством объекта, на основании уведомления о завершении работ и готовности объекта к сдаче в эксплуатацию за исх.№ номер от дата, направленного ООО «СПП ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ» посредством электронной почты.

Заслушав мнение участников процесса, свидетеля, изучив материалы дела, судом установлено следующее.

В соответствии со статьей 34 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается контракт, за исключением случаев, в которых в соответствии с настоящим Федеральным законом извещение об осуществлении закупки или приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документация о закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены.

При заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 95 настоящего Федерального закона.

В силу статьи 94 указанного выше Федерального закона исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и настоящим Федеральным законом, в том числе: 1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с настоящим Федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; 2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта; 3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 настоящего Федерального закона, применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.

Как следует из материалов дела, дата между муниципальным бюджетным дошкольным образовательным наименование организации адрес в лице заведующей фио и ООО «СПП ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ» в лице директора фио заключен Муниципальный контракт № номер на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт муниципального бюджетного дошкольного образовательного наименование организации адрес».

Согласно условий данного контракта подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по объекту в соответствие с Техническим заданием в срок, установленный Графиком производства работ по цене в соответствии со Сводной сметой стоимости строительства.

Цена настоящего контракта составляет сумма, в том числе НДС сумма.

В нарушение ст.ст. 34, 94 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и пункта 4.1 Муниципального контракта подрядчиком не выполнены работы, указанные в контракте в срок не позднее дата.

Вместе с этим, в указанный в контракте срок работы не завершены, сумма исполненных обязательств по состоянию на дата составила сумма, соответственно неисполненные обязательства составили – сумма.

Виновность ООО «СПП ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ» в совершении вменяемого правонарушения также подтверждается установленными мировым судьей обстоятельствами по делу и исследованными доказательствами: постановлением прокурора от дата о возбуждении дела об административном правонарушении, которое составлено компетентным лицом в соответствие с требованиями ст.28.4 КоАП РФ, решением о проведении проверки № номер от дата наименование организации в период времени с дата по дата; Муниципальным контрактом от дата № номер на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт муниципального бюджетного дошкольного образовательного наименование организации адрес», цена которого составила сумма, в том числе НДС сумма; справкой о стоимости выполненных работ (Унифицированная форма №КС-3), где заказчиком выступает наименование организации адрес подрядчиком – ООО «СПП ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ», из которой следует, что по состоянию на дата выполнены работы согласно Муниципального контракта на сумму сумма; претензиями по договору подряда о невыполнении работ; выпиской ЕГРЮЛ о постановке на учет и государственной регистрации ООО «СПП ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ» по состоянию на дата.

Основной целью заключенного муниципального контракта является получение гарантированного Конституцией РФ права на дошкольное образование. Подрядчиком к указанному в контракте сроку детский сад не сдан, в связи, с чем наименование организации не смог предоставить место в образовательном учреждении гражданам, зарегистрированным в Модуле электронной очереди (проектная мощность 120 человек) и исполнить обязательства по зачислению, что влечет причинение существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства.

Оснований не доверять представленным письменным доказательствам не имеется, поскольку они получены без нарушений требований КоАП РФ, являются доказательствами по делу согласно ст.26.2 КоАП РФ, оценены судом в соответствии с положениями ст.26.11 КоАП РФ.

Исследовав обстоятельства по делу в их совокупности и оценив добытые доказательства, мировой судья приходит к выводу о виновности ООО «СПП ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ» в совершении вменяемого обществу административного правонарушения, предусмотренного ч.7 ст.7.32 КоАП РФ, а именно: действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности.

Определяя вид и размер административного наказания мировой судья учитывает характер совершенного правонарушения, степень его общественной опасности, отношение к содеянному, отсутствие обстоятельств, смягчающих и отягчающих ответственность и считает необходимым назначить ООО «СПП ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ» наказание в виде штрафа, установленного в пределах санкции ч.7 ст. 7.32 КоАП РФ.

При этом мировой судья не находит оснований для применения положений  ст. 4.1.1 КоАП РФ о замене административного наказания в виде административного штрафа предупреждением, исходя из следующего.

Учитывая, что в соответствии со ст.3.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях административное наказание является установленной государством мерой ответственности за совершение административного правонарушения и применяется в целях предупреждения совершения новых правонарушений, как самим правонарушителем, так и другими лицами, с учётом вышеизложенного, суд полагает необходимым назначить ООО «СПП ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ» наказание в виде административного штрафа.

Оснований для признания совершенного деяния малозначительным судом не установлено, ввиду особой значимости охраняемых законом общественных отношений, выступающих объектом посягательства административного правонарушения, состав которого предусмотрен ч.7 статьи 7.32 КоАП РФ.

Приходя к выводу об отсутствии оснований применения положений п.3.2 ч.3 ст. 4.1 КоАП РФ мировой судья исходил из того, что исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного правонарушения, являющихся основанием для снижения размера назначенного штрафа менее минимального размера, предусмотренного санкцией ч.7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, не установлено, так как ООО «СПП ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ» не выполнило в срок в полном объеме работы, предусмотренные муниципальным контрактом, в связи с чем цели, которые ставил заказчик перед исполнителем не были достигнуты, что расценивается как причинение существенного вреда охраняемым интересам общества и государства, которые, в указанном случае, определены необходимостью капитального ремонта социально значимого объекта – дошкольного образовательного учреждения, что, в свою очередь, привело к нарушению конституционных прав граждан на дошкольное образование, что выразилось в задержке посещения дошкольного образовательного учреждения и получении образования граждан, проживающих в указанной местности.

С учетом изложенного, мировой судья приходит к выводу о возможности назначить ООО «СПП ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ» минимальное наказание в виде административного штрафа в размере однократном стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.

Учитывая, что сумма неисполненных обязательств по Муниципальному контракту составила сумма, то размер административного штраф составит сумма.

Назначая административный штраф в минимальном размере без применения положений ст.4.1 КоАП РФ, мировой судья исходил из конкретных обстоятельств дела, приняв во внимание характер совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение юридического лица, отсутствие обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, а также то, что в настоящее время детский сад введен в эксплуатацию без подписания Актов приемки законченного строительством объекта.

В ходе рассмотрения дела оснований для прекращения производства по делу об административном правонарушении в соответствии с положениями статьи 24.5 КоАП РФ не установлено.

Срок давности привлечения ООО «СПП ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ» к административной ответственности, установленный ст. 4.5 КоАП РФ, не истек.

С учетом изложенного мировой судья считает, что назначенное ООО «СПП ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ» наказание будет нести в себе цель воспитательного воздействия и способствовать недопущению новых правонарушений.

Руководствуясь ст.ст.7.32 ч.7, 29.10, 29.11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

Признать Общество с ограниченной ответственностью «СПП ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.7 ст. 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить наказание в виде административного штрафа в размере 10471973 (десять миллионов четыреста семьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят три) рубля 12 копеек.

Штраф подлежит уплате в срок не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления в законную силу по следующим реквизитам: получатель - УФК по Республике Крым (Прокуратура Республики Крым л/с 04751А91300), ИНН 7710961033, КПП 910201001, номер счета получателя 40101810335100010001, банк получателя Отделение по Республике Крым Центрального банка Российской Федерации, БИК 043510001, КБК 41511690010016000140, ОКТМО 35701000.

Документ, свидетельствующий об уплате административного штрафа, лицо привлеченное к административной ответственности, направляет судье, вынесшему постановление.

Разъяснить Обществу с ограниченной ответственностью «СПП ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ», что в случае неуплаты административного штрафа в срок оно будет привлечено к административной ответственности в соответствии со ст. 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Постановление может быть обжаловано в Советский районный суд Республики Крым через мирового судью в течение 10 дней со дня вручения копии постановления.

Мировой судья судебного участка №83

Советского судебного района

(Советский муниципальный район)

Республики Крым			подпись			Л.А. Ратушная