Резолютивная часть оглашена дата

Постановление в полном объёме изготовлено дата

УИД: 91ms0091-телефон-телефон

Дело № 5-91-545/2023

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

адрес 					         	                      дата

Мировой судья судебного участка № 91 Феодосийского судебного района (городской адрес) адрес фио,

с участием помощника прокурора адрес фио,

представителя потерпевшего МКУ «Управление городского хозяйства и природопользования Администрации адрес» - фио,

представителя наименование организации - фио,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело об административном правонарушении, предусмотренном  частью 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушения, в отношении наименование организации (ИНН телефон, ОГРН 1159102121090) адрес юридического лица: адрес, г.адрес, адрес, адрес, кв. 2А

УСТАНОВИЛ:

Согласно постановлению заместителя прокурора адрес о возбуждении дела об административном правонарушении от дата, наименование организации (далее по тексту – наименование организации) вменяется совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 7 ст. 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушения (далее по тексту - КоАП РФ) – действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут уголовной ответственности, которое совершено при следующих обстоятельствах.

Прокуратурой адрес проведена проверка по фактам неисполнения муниципального контракта, а именно: контракт от дата № 200-ЕП на капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: адрес, д.17, адрес».

Установлено, что в рамках реализации соглашения от дата                                    о предоставлении и расходовании в дата субсидии из бюджета адрес № 111 бюджету муниципального образования адрес Крым в рамках Государственной программы адрес «Формирования современной городской среды» утвержденной постановлением совета министров адрес от дата № 437 между МКУ «Управление городского хозяйства и природопользования Администрации                        адрес» (Заказчик) и наименование организации (Подрядчик) дата заключен муниципальный контракт № 200-ЕП на капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: адрес, д.17, адрес. Цена контракта сумма.

Согласно п. 1.1 заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязанность выполнить работы по благоустройству территории на объекте: капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу:  адрес, д.17, адрес (далее - Объект) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к контракту) и Локальным расчетом (Приложение № 2 к контракту), и сдать выполненные работы заказчику в установленные контрактом сроки, а заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в размере и порядке, которые установлены контрактом.

Согласно п. 3.1. Контракта срок завершения работ на объекте: дата.

Согласно адрес задания (приложение № 1 к контракту) срок выполнения работ: с момента заключения контракта сторонами до дата.

Согласно п. 3.2. Контракта обязательства подрядчика, предусмотренные пунктом 1.1. Контракта, считаются исполненными с даты выполнения работ в полном объеме, передачи в полном объеме документов указанных в п. 6.3. Контракта, и подписания заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 без замечаний.

Согласно п. 5.1.2. Контракта подрядчик обязан выполнить все предусмотренные контрактом работы в сроки, с надлежащим качеством в соответствии с условиями контракта и приложениями к нему и сдать результаты работ заказчику по акту о приемке выполненных работ по форме № КС-2.

Согласно п. 6.3. Контракта приемка результата выполненных работ осуществляется заказчиком по акту о приемке выполненных работ по форме № КС-2, предоставленной справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС-3 на основании исполнительной документации.

В ходе проведения проверки установлено, что подрядчик в установленные контрактом сроки не исполнил обязательства по выполнению работ в полном объеме, акты по форме КС-2, справки по форме КС-3 между сторонами не подписаны, объект не передан заказчику.

В связи с допущенными нарушениями условий муниципального контракта, в адрес контрагента наименование организации заказчиком направлены претензии (от дата № 01-06-1012, от дата № дата) об устранении нарушений.

Сумма неисполненных обязательств подрядчика на дата  (день, следующий за крайним днем исполнения обязательств по выполнению работ) составила сумма.

Действия юридического лица квалифицированы по части 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В судебном заседании помощник прокурора адрес РК – фио поддержал в полном объеме доводы, изложенные в постановлении о возбуждении дела об административном правонарушении, просил привлечь наименование организации к административной ответственности, полагая, что вина установлена и подтверждается материалами дела.

Представитель потерпевшего МКУ «Управление городского хозяйства и природопользования Администрации адрес» - фио, в судебном заседании пояснил, что действительно наименование организации на дату исполнения контракта дата не исполнило своих обязательств на сумму сумма. По состоянию на дата наименование организации контракт исполнен частично, а именно: на сумму сумма, каких-либо иных документов со стороны подрядчика не поступало. Кроме того, подрядчик действительно ранее обращался к нам с заявлением о продлении контракта, однако ему было отказано, поскольку условиям продления контракта не были предусмотрены положениями ФЗ № 44.

В судебном заседании представитель  наименование организации - фио пояснил, что не исполнил контракт в установленные сроки, поскольку имелась устная договоренность о продлении данного контракта, в связи с необходимостью проведения дополнительных работ. В настоящее время все работы выполнены, в дата документы представлены для проведения экспертизы по качеству выполненных работ.

Суд, выслушав явившихся участников процесса, исследовав материалы дела, пришел к следующим выводам.

Согласно п.1 ст.743 ГК РФ подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы в соответствии с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования, и со сметой, определяющей цену работ.

В силу п.1 ст.716 ГК РФ подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;

возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Подрядные строительные работы (статья 740), проектные и изыскательские работы (статья 758), предназначенные для удовлетворения государственных или муниципальных нужд, осуществляются на основе государственного или муниципального контракта на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд (пункт 1 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации).

По государственному или муниципальному контракту на выполнение подрядных работ для государственных или муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их государственному или муниципальному заказчику, а государственный или муниципальный заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или обеспечить их оплату (пункт 2 статьи 763 Гражданского кодекса Российской Федерации).

В силу пункта 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

Частью 1 ст. 307.1 ГК РФ предусмотрено, что к обязательствам, возникшим из договора (договорным обязательствам), общие положения об обязательствах (настоящий подраздел) применяются, если иное не предусмотрено правилами об отдельных видах договоров, содержащимися в настоящем Кодексе и иных законах, а при отсутствии таких специальных правил - общими положениями о договоре.

Положениями ст. 309 ГК РФ предусмотрено что, обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Согласно ч. 1 ст. 314 ГК РФ если обязательство предусматривает или позволяет определить день его исполнения либо период, в течение которого оно должно быть исполнено (в том числе в случае, если этот период исчисляется с момента исполнения обязанностей другой стороной или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором), обязательство подлежит исполнению в этот день или соответственно в любой момент в пределах такого периода.

В силу положений ч. 1 ст. 94 Федерального закона от дата N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с подрядчиком в соответствии с гражданским законодательством и настоящим Федеральным законом, в том числе: приемку выполненной работы (ее результатов), а также отдельных этапов выполнения работы, предусмотренных контрактом, оплату выполненной работы, применение мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения подрядчиком или заказчиком условий контракта.

В силу статей 432, 766 Гражданского кодекса Российской Федерации условие о сроках выполнения работ является существенным условием государственного или муниципального контракта.

Согласно части 2 статьи 34, части 1 статьи 95 названного Закона о контрактной системе при заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34, 95 названного Федерального закона.

В соответствии с ч. 1 ст. 107 Федерального закона № 44-ФЗ, лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Как установлено и следует из материалов дела, согласно информации МКУ «Управление городского хозяйства и природопользования Администрации адрес» от дата в связи с неисполнением подрядчиком наименование организации условий муниципального контракта от дата № 200-ЕП, работы по благоустройству территории на объекте: «Капитальный ремонт дворовой территории, расположенной по адресу: адрес, д.17, адрес» не завершены в установленные сроки.

Подрядчиком нарушена технология устройства бетонного камня, а именно не соблюдены геометрические размеры бетонного замка в соответствии с РД255ЕП/2022Р-29-ГП, имеются сколы, зазоры, превышающие нормативы; нарушены правила складирования материалов; не своевременно убирается мусор.

В результате контрольных мероприятий подрядная организация                               наименование организации выполняет работы с низким уровнем качества, отсутствием культуры производства и имеет низкий уровень квалификации сотрудников. Таким образом были нарушены положения Муниципального контракта, указанные в п. 5.1.4, 5.1.6, 5.1.7, 5.1.23. На основании п. 5.1.14. МКУ «Управление городского хозяйства направило требование наименование организации о необходимости устранить нарушения (дефекты) за свой счет.

Кроме того, жильцы в количестве 136 человек адрес, д.17, адрес установленные контрактом сроки не получили завершенный объект благоустройства, что не способствует реализации национального проекта «Жилье и городская среда» программы «Формирование современной городской среды» в рамках мероприятия «Благоустройство дворовых территорий».

Целевым показателям паспорта национального проекта «Жилье и городская среда» (утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от дата N 16) относятся мероприятия по благоустройству, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды (количество обустроенных общественных пространств).

Согласно разделу 2 государственной программы адрес «Формирование современной городской среды» утвержденной постановлением Совета министров адрес от дата № 437 «Об утверждении государственной программы адрес «Формирование современной городской среды на дата» формирование современной городской среды является приоритетным направлением развития в Российской Федерации.

Целью программы является в том числе повышение уровня дворовых                                      и общественных территорий.

Таким образом, цели, которые ставил заказчик перед подрядчиком, не исполнены, результаты по эффективному и своевременному использованию бюджетных средств в рамках программных мероприятий не достигнуты, что  в свою очередь повлекло существенный вред государственным интересам, поскольку невыполнение работ на указанной объекте не способствовало реализации приоритетных государственных задач в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» программы «Формирование современной городской среды» в рамках мероприятия «Благоустройство дворовых территорий» в связи с не завершением в установленные сроки работ, в результате чего жильцы в количестве 136 человек адрес, д.17, адрес установленные контрактом сроки не получили завершенный объект благоустройства.

«Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 1 (2018)» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ дата) по гражданским делам содержит разъяснения по вопросам, возникающим в судебной практике по 7 ст. 7.32 КоАП РФ так «существенность вреда может определяться его размером, характером, а также особой для потерпевшего ценностью нарушенного блага и, как правило, выражается в материальном ущербе, нарушении нормальной работы органов государственной власти и органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений».

В соответствии с частью 2 статьи 2.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом или законами субъекта Российской Федерации предусмотрена административная ответственность.

наименование организации, имея возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых настоящим Кодексом предусмотрена административная ответственность, не приняло исчерпывающих мер для соблюдения требований действующего законодательства.

Таким образом, действия наименование организации образуют объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного частью 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

При назначении наказания в соответствии со ст. 4.1-4.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд учитывает тяжесть содеянного, данные о правонарушителе.

В соответствии с общими правилами назначения административного наказания, основанными на принципах справедливости, соразмерности и индивидуализации ответственности, административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в пределах, установленных законом, предусматривающим ответственность за данное административное правонарушение, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с частью 2 статьи 1.7 КоАП РФ закон, смягчающий или отменяющий административную ответственность за административное правонарушение либо иным образом улучшающий положение лица, совершившего административное правонарушение, имеет обратную силу, то есть распространяется и на лицо, которое совершило административное правонарушение до вступления такого закона в силу и в отношении которого постановление о назначении административного наказания не исполнено.

Федеральным законом от дата N 70-ФЗ внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, в частности, введена в действие с дата статья 4.1.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, устанавливающая особенности назначения наказания в виде административного штрафа социально ориентированным некоммерческим организациям, а также являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства юридическим лицам, отнесенным к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям.

Согласно части 1 статьи 4.1.2 КоАП РФ при назначении административного наказания в виде административного штрафа социально ориентированным некоммерческим организациям, включенным по состоянию на момент совершения административного правонарушения в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, а также являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства юридическим лицам, отнесенным к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, включенным по состоянию на момент совершения административного правонарушения в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, административный штраф назначается в размере, предусмотренном санкцией соответствующей статьи (части статьи) раздела II настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях для лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Согласно выписке из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства наименование организации с дата зарегистрировано в качестве микропредприятия.

Санкцией части 7 статьи 7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрено назначение административного наказания в виде административного штрафа лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, поэтому административный штраф наименование организации должен назначаться в размере от 5 до 15 процентов стоимости неисполненных обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, но не сумма прописью.

Таким образом, размер административного штрафа подлежит в размере сумма, из расчета 5% от суммы неисполненных обязательств в размере сумма.

Размер санкции соответствует характеру допущенного обществом правонарушения, степени его вины, и не приведет к чрезмерному, избыточному ограничению имущественных прав и интересов лица, привлекаемого к административной ответственности.

Оснований для применения положений статьи 4.1.1 КоАП РФ не имеется.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 7.32, 29.9, 29.10 КоАП РФ, мировой судья

ПОСТАНОВИЛ:

наименование организации признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 7 ст. 7.32 Кодекса РФ об административных правонарушениях, и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа, с применением положений части 2 статьи 4.1.2 КоАП РФ, в размере сумма.

Реквизиты для оплаты штрафа:  УФК по адрес (Министерство юстиции адрес), наименование банка: отделение адрес наименование организации, // УФК по адрес, ИНН телефон, КПП телефон, БИК телефон, единый казначейский счет 40102810645370000035, казначейский счет 03100643000000017500, лицевой счет телефон в УФК по адрес, код сводного реестра телефон, ОКТМО телефон, КБК телефон телефон, УИН 0410760300915005452307134 .

Разъяснить наименование организации,   что в соответствии с ч. 1  ст. 20.25  КРФ об АП неуплата штрафа в 60-дневный срок с момента вступления постановления в законную силу, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не сумма прописью.

Оригинал квитанции об оплате штрафа необходимо предоставить на судебный участок № 91 Феодосийского судебного района (городской адрес) адрес.

Постановление может быть обжаловано и опротестовано в течение 10 суток с момента получения его копии в Феодосийский городской суд адрес.

Мировой судья	 	                 /подпись/                                   фио

Копия верна:

Судья:

2